附件1

2023年市级数字农业农村类重点项目表

牵头科室：市场与信息化科               牵头领导：刘元忠                              单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  |  |  |  | 2023年计划 |  | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设 主体 | 建设 地点 | 建设目标及建设内容 | 计划 总投资 | 建设 周期 | 开工 时间 | 年度 投资计划 | 年度目标及建设内容 |  |
| 1 | 低碳高效数字化农业科技示范园区 | 远方未来（淄博）低碳科技有限公司 | 张店区湖田街道 | 建设全数字化养鱼体系及光伏设施大棚，建设光伏食用菌数字化大棚，配套农产品检验检测，农产品分装储存，设施农业数字化管理中心。 | 15000 | 2022.12-2023.12 | 2022.12 | 15000 | 建设全数字化养鱼体系及光伏设施大棚，建设光伏食用菌数字化大棚，配套农产品检验检测，农产品分装储存，设施农业数字化管理中心。 | 张店区农业农村局 |
| 2 | 黛青山富硒科技产业园 | 淄博锦川河富硒农业发展有限公司 | 淄川区罗村镇 | 建设智慧种植石榴新品种大棚应用示范基地；建设石榴产品深加工中心；绿色食品加工中心、富硒特色农副产品展销中心（培训中心）、富硒特色农产品产业研究院（石榴博览馆）、综合楼（电商平台）。 | 15000 | 2023.01-2024.10 | 2023.01 | 8000 | 建设石榴产品深加工中心、购置深加工生产线设备、建设富硒特色农副产品展销中心（培训中心）。 | 淄川区农业农村局 |
| 3 | 山东翔悦生态农业发展有限公司生猪养殖繁育续建项目 | 山东翔悦生态农业发展有限公司 | 淄川区寨里镇 | 建设配备数字化控温、自动供料、机械化清粪系统的猪舍。建设饲料仓库、消毒池、冷库、沼气池等附属设施；配套污水处理设备以及供水、供电设备。购置自动供料式料塔、料线设备，安装机械化刮粪机，安装风机水帘降温设备。 | 22000 | 2021.03-2023.12 | 2021.03 | 9100 | 建设数字化控温、自动供料、机械化清粪系统种猪舍，配套污水处理设备。购置自动供料式料塔、料线等设备，安装机械化刮粪机，建设冷库、沼气池。 | 淄川区寨里镇人民政府 |
| 4 | 博山区源泉镇高标准猕猴桃示范园建设项目 | 淄博博源建设有限公司 | 源泉镇天东村、天西村 | 建设猕猴桃示范园400亩，土壤改良、建设架型，定植苗木，水肥一体化、数控中心。 | 2000 | 2023.01-2023.12 | 2023.01 | 2000 | 建设猕猴桃示范园400亩，土壤改良、建设架型，定植苗木，水肥一体化、数控中心。 | 博山区源泉镇人民政府 |
| 5 | 博山区源泉镇猕猴桃种植园提升项目 | 淄博博源建设有限公司 | 源西村、麻庄村、南坡村 | 对源西村、麻庄村、南坡村4000亩连片猕猴桃种植园提升改造，建设数控中心。 | 1000 | 2023.01-2023.12 | 2023.01 | 1000 | 对源西村、麻庄村、南坡村4000亩连片猕猴桃种植园提升改造，建设数控中心。 | 博山区源泉镇人民政府 |
| 6 | 一柿青城番茄育苗及种植示范园项目 | 中域青和农业发展有限公司 | 高青县青城镇 | 智能玻璃温室大棚、冬暖式大棚、配套数字化应用设施设备。 | 1962.8 | 2023.01-2023.12 | 2023.01 | 1962.8 | 智能玻璃温室大棚、冬暖式大棚，配套数字化应用设施设备。 | 高青县 农业农村局 |
| 7 | 张氏禽业数字养殖扩建项目 | 桓台县田庄镇张氏禽业养殖场 | 桓台县田庄镇辕南村 | 新建蛋鸡舍3栋，育雏舍1栋；粪污处理设施1处、产品收集场所和饲料配置场所各1个；购置蛋鸡养殖设备、育雏养殖设备、饲料加工设备、手机远程控制系统，安装音频、视频远程监控，实现数字化智能化蛋鸡养殖。 | 1000 | 2022.11-2023.08 | 2022.11 | 1000 | 新建蛋鸡舍3栋，育雏舍1栋；粪污处理设施1处、产品收集场所和饲料配置场所各1个；购置蛋鸡养殖设备、育雏养殖设备、饲料加工设备、手机远程控制系统，安装音频、视频远程监控，实现数字化智能化蛋鸡养殖。 | 桓台县农业农村局 |
| 8 | 沂源县石桥镇高标准生态农业片区基础设施建设项目 | 石桥镇 人民政府 | 石桥镇大泉、水新村 | 建设高标准温室大棚，开展大樱桃、阳光玫瑰葡萄等新品种种植、智慧管理、现代农业模式展示等先进种植技术集成与示范、应用与推广。 | 5000 | 2023.01-2023.12 | 2023.01 | 5000 | 建设高标准温室大棚，开展大樱桃、阳光玫瑰葡萄等新品种种植、智慧管理、现代农业模式展示等先进种植技术集成与示范、应用与推广。 | 沂源县农业农村局、石桥镇 |
| 9 | 沂源县南麻街道美丽刘庄数字农业示范片区 | 南麻街道 | 南麻街道刘庄片区 | 流转农户土地，建设数字化应用技术示范园区，采取“村集体+合作社+基地+农户”的模式，发展大樱桃、苹果等新品种，增加村集体和农户收入，打造“美丽刘庄”示范片区，实行美化、绿化、亮化提升工程。 | 1000 | 2023.01-2023.12 | 2023.01 | 1000 | 流转农户土地，建设数字化应用技术示范园区，采取“村集体+合作社+基地+农户”的模式，发展大樱桃、苹果等新品种，增加村集体和农户收入，打造“美丽刘庄”示范片区，实行美化、绿化、亮化提升工程。 | 沂源县农业农村局、南麻街道 |
| 10 | 淄博高新区高端装备中心现代化蔬菜种植基地建设项目 | 高新区 | 高新区东召西村 | 项目占地157亩，建设智慧化冬暖式大棚、蔬菜配送站、蔬菜展厅及其他配套设施。 | 1025.98 | 2023.03-2024.12 | 2023.03 | 1025.98 | 完成项目设计及招投标工作，完成智慧化冬暖式大棚建设、蔬菜配送站、蔬菜展品厅及其他配套设施建设。 | 高新区农业农村事业中心 |
| 11 | 现代农业产业园旭沣农场建设项目 | 山东旭沣农场有限公司 | 淄博经开区 | 建设蔬菜种植大棚、樱桃、火龙果种植大棚、果品分拣中心；肉牛养殖棚及储粮罐、化验室，摄像监控等配套设施；配备牛粪发酵池，小龙虾养殖水池，露天果树区，园区水肥灌溉系统。 | 4300 | 2020.03-2023.12 | 2020.03 | 450 | 建设果品分拣中心、肉牛养殖棚及储粮罐、化验室，摄像监控等配套设施；配备牛粪发酵池，小龙虾养殖水池，露天果树区，园区水肥灌溉系统。 | 经开区农业农村事业部、经发局 |
| 12 | *淄博现代生态农业园项目 | 淄博农发投资有限公司 | 桓台县果里镇西埠村 | 项目占地470亩，规划建设半封闭型智能联栋玻璃温室，开展蔬果品种试验、作物培育种植等。 | 40000 | 2022.01-2024.12 | 2022.01 | 4000 | 完成温室及服务区设备安装调试，配套热力管网、电力辅助设施施工。 | 桓台县农业农村局 |
| 13 | 周村区现代农业产业提升项目 | 淄博农发金海农业科技有限公司 | 周村区 | 建设蔬果温室，冷链物流设施（主要包括冷库、恒温库、冷链物流服务中心等），并配套建设水、电、道路等其他基础设施。 | 20000 | 2023.01-2025.03 | 2023.01 | 15000 | 建设蔬果温室，冷链物流以及配套设施。 | 周村区农业农村局 |
| 14 | *阿里数字农业产业中心项目 | 山东纽澜地数字农业科技有限公司 | 周村区大学城园区 | 项目占地约432.8亩，总建筑面积30万m²，主要建设山东仓和仓储物流中心，承载山东省全省的蔬果农产品分拣分装自动生产线、仓储、物流。猪生产车间6.8万m²，阿里巴巴盒马鲜生与淄博市、纽澜地一起打造生鲜猪肉的全国性品牌。牛生产车间5.5万m²，承载阿里、盒马的冻品牛肉的供应链。新上20条生产线，100台加工设备。实现对产品全过程标准化的收集、加工、处理、存储、运输全链条数字化管控。 | 125600 | 2020.01-2023.12 | 2020.01 | 15000 | 完成研发中心、生产车间等内部装修。 | 周村区农业农村局 |
| 15 | *临淄工厂化育苗项目 | 淄博新润农业发展股份有限公司 | 临淄区皇城镇 | 建设玻璃智能育苗温室，配套荷兰型数字化育苗工厂化设备，包括智能嫁接机、除湿杀菌机、智能种苗运输车等，建设智能水肥一体喷漆系统、物联网环境控制系统、智能识别精量自动播种系统等，打造数字农业智慧化育苗工厂，实现年育苗能力2亿株。 | 15000 | 2020.04-2025.12 | 2020.04 | 1000 | 新增玻璃智能育苗温室2000㎡，改造提升数字化育苗工厂化设备包括智能嫁接机、除湿杀菌机、智能种苗运输车等，建设智能水肥一体喷灌系统、物联网环境控制系统、智能识别精量自动播种系统等，打造数字农业智慧化育苗工厂，实现年育苗能力1.3亿株。 | 临淄区 农业农村局 |
| 16 | *天天优鲜数字农业示范园区项目 | 山东天天优鲜农业发展有限公司 | 齐陵街道 | 园区内利用互联网技术实现自动卷帘、自动放风、自动温度控制、自动补光、水肥一体化等。增加数字化育苗、盆装菜设备设施等。增加棚内棚外监控及报警设施，建设全链条数字管理与服务中心等。 | 3000 | 2021.03-2023.12 | 2021.03 | 800 | 智能化改造设施蔬菜大棚，增加数字化育苗设备设施、生产盆装菜设备设施等。扩大盆装菜生产规模，增加监控设施。建设全链条数字管理与服务中心。 | 临淄区 农业农村局 |
| 17 | *巧媳妇年产高档食醋数字化生产项目 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 凤凰镇 | 项目分二期建设。一期主要建设食醋蒸料车间及发酵车间，包括自动蒸料及发酵控制等。二期工程主要建设液态醋车间、自动化灌装、码垛包装生产线等。 | 56000 | 2022.09-2025.12 | 2022.09 | 4500 | 一期工程主体建筑完成一层建设，面积6000m2。 | 临淄区 农业农村局 |
| 18 | *淄博智慧农业项目 | 淄博农发凯盛智慧农业发展有限公司 | 桓台县果里镇西埠村 | 建设智能玻璃温室大棚、仓储、冷链物流中心及辅助生产设施等。 | 150000 | 2021.07-2025.12 | 2021.07 | 10000 | 建设智能玻璃温室及配套设施。 | 桓台县 农业农村局 |
| 19 | *纽澜地智慧农业园区与农文旅融合项目 | 山东纽澜地何牛食品有限公司 | 高青县唐坊镇 | 完成900亩数字大牧场项目建设；3500亩数字化养殖场建设及相关配套；高青黑牛良种繁育中心建设；新增冷链物流车20辆；完成农文旅融合项目建设，在AAA景区的基础上，申报AAAA级高青黑牛特色文旅景区。 | 180000 | 2021.01-2025.12 | 2021.01 | 30000 | 建设800亩左右牧光互补牛棚；动物蛋白精深加工车间，冷链物流配送相关设施；纽澜地黑牛特色旅游观光园申报4A级景区，进行园区水系绿化和文化旅游设施建设。 | 高青县 农业农村局 |
| 20 | *得益乳业全产业链数字化提升项目 | 山东得益乳业有限公司 | 高新区 | 建设土地管理GIS系统、NB一IoT采集系统、移动化农作物采收管理平台、数字化喷灌系统等数字化支撑系统，建立数字农业服务平台。畜牧养殖搭建后备牛生长指标采集系统，TMR饲喂管理系统，饲养环境管控系统，视频生产过程控制体系，物联网采集体系，社会奶源管控体系挤奶管理系统。打造“公司＋农户”乳牧联营模式，通过乳牧产业一体化＋循环经济，带动农村产业模式升级。建设日产500吨低温乳品智能车间及配套仓库搭建全产业链溯源系统，包括冷链溯源管理系统、一物一码产品追溯等系统，实现全程冷链物联网采集跟踪实施MES系统、生产设备自动化采集、智能控制，实施自动化仓储系统升级和推广。 | 51000 | 2021.01-2025.12 | 2021.01 | 380 | 生产线安装、试生产。 | 高新区农业农村事业中心 |
| 21 | *农机装备转型升级工程 | 市农机事业服务中心 | 各区县（功能区） | 实施农机购置补贴政策、农机报废更新政策，鼓励支持农机社会化服务组织积极购置智能化农机装备、用智能新设备嫁接改造现有常规农机装备，为数字田园建设提供智能农机装备支撑，推动全市农机装备加速向数字化、智能化转型升级。实施智慧农机示范点等农机项目，辐射带动全市数字化农机快速发展。到2025年，临淄、桓台、高青等粮食生产主产区全程智能农机装备占比达到50%以上。 | 11000 | 2021.01-2025.12 | 2021.01 | 2200 | 引导农业生产经营组织和农民积极购置使用智能农机装备开展作业，全市粮食生产主产区主要粮食作物生产全程所需智能农机装备占比达到30%以上。 | 各区县人民政府（功能区管委会） |
| 22 | 淄博市数字农业农村大数据中心建设项目 | 市农业农村局、市大数据局，各区县人民政府（功能区管委会） | 市及各区县（功能区） | 依托市级政务云，采取全市统一架构、市区（县）多级联动的方式建设农业农村大数据中心及分中心，包括建设农业农村智慧大脑综合服务平台，制定农业农村大数据标准规范体系，构建农业农村基础数据资源库和天地空一体化数据采集体系，打造数字农业农村大数据应用和服务管理风控技术体系。 | 10000 | 2021.08-2025.12 | 2021.08 | 2000 | 做好平台日常运维，开展一期项目优化提升；启动平台二期项目，完善标准体系，提高数据采集、分析、预警能力，全面提升服务能力。淄川区建综合服务平台。按照“1+5+N模式”，即“一个数字农业农村先行区、5大振兴和N应用”，构建区级农业农村数据体系和应用及监测体系。 | 市数字农业农村发展中心、淄川区农业农村局 |
| 23 | *中国农业科学院数字农业农村研究院（淄博）建设项目 | 淄博市人民政府、中国农业科学院 | 高新区 | 立足助力淄博产业转型发展，加强与中国农业科学院合作，力争打造4-5 支数字农业、富锶产业等专业领域的国内一流创新团队，搭建1-2个国家级、省部级科技创新平台，孵化培育一批农业高新技术企业，将中国农业科学院数字农业农村研究院（淄博）打造成为华北地区乃至全国数字农业农村与特色产业科技创新的示范者、引领者。围绕“三院二中心一园区”设置，主要建设数字农业研究院，数字乡村研究院、富锶产业研究院、农业智能装备研发中心、农产品加工研发中心、数字农业创新应用园区。 | —— | 2022.01-2027.12 | 2022.01 | —— | 启动建设研发总部大楼，新引进3-5支创新团队，力争推出2-3个核心技术产品，打造3-5家创新技术应用场景，孵化1-2家农业科技创新企业。 | 数院专班 |
| 24 | *智慧小镇 | 各区县人民政府（功能区管委会） | 各区县（功能区） | 累计建成30个智慧小镇，建成智慧管理平台及系统，实现区域内基层治理在线，达到镇村协同在线，实现与上级服务平台的对接应用。 | —— | 2021.01-2023.12 | 2021.01 | —— | 建成智慧小镇不少于10个，临淄区、高青县各2个，张店区、淄川区、博山区、周村区、桓台县、沂源县、文昌湖各1个，高新区、经开区持续建设提升已建成的智慧小镇。 | 各区县人民政府（功能区管委会） |
| 25 | *智慧村居 | 各区县人民政府（功能区管委会） | 各区县（功能区） | 累计建成150个智慧村居，建成智慧管理平台及系统，实现村务治理数字化，村民组织在线管理、村民在线沟通、镇村协同在线，实现与上级服务平台的对接、应用。 | —— | 2021.01-2023.12 | 2021.01 | —— | 建成50个智慧村居，临淄区、高青县各10个，张店区、淄川区、博山区、周村区、桓台县、沂源县各5个，高新区、经开区、文昌湖区持续建设提升已建成的智慧村居。 | 各区县人民政府（功能区管委会） |
|  | 合计 |  |  |  | 730888.78 |  |  | 130418.78 |  |  |

备注：带*的12个项目为2022年市级农业农村重点项目中的续建项目，加下划线的12个项目同属于2023年市级乡村产业振兴类重点项目。