附件2

2023年市级乡村产业振兴类重点项目表

牵头科室：发展规划科                 牵头领导：张浩                                单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  |  |  |  | 2023年计划 |  | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设 主体 | 建设 地点 | 建设目标及建设内容 | 计划 总投资 | 建设 周期 | 开工 时间 | 年度 投资计划 | 年度目标及建设内容 |  |
| 1 | *桓台县省级现代农业产业园 | 桓台县人民政府 | 桓台县新城镇、唐山镇、果里镇 | 总投资30580万元，建设育繁推基地项目、小麦玉米种植基地项目、加工仓储中心项目、小麦加工生产线扩建项目、新增5.2万吨粮食仓储物流建设项目、桓台县数字农业农村服务中心项目、数字农业农村智慧平台项目、玉米高湿裹包项目、现代化产业链建设项目、农产品品牌培育项目。 | 30580 | 2021.12- 2023.12 | 2021.12 | 5000 | 通过省级现代农业产业园认定，主要完成： 1.育繁推基地项目建设、小麦玉米种植基地项目、加工仓储中心项目建设。2.小麦加工生产线扩建项目完成厂房建设、加工设备购置和配套设施建设。3.新增5.2万吨粮食仓储物流建设项目，完成建设原粮立筒仓、收纳仓，购置视频监控、通风系统、环流熏蒸系统、粮情测控系统等设备设施。4.桓台县数字农业农村服务中心项目完成建设现代农业技术服务中心。5.数字农业农村智慧平台项目采取线上和线下服务相结合的方式，为桓台全域提供遥感监测、精准气象、精准植保、农机管理、数字农场、品控溯源服务。6.玉米高湿裹包项目购买设备。7.农产品区域品牌培育项目开展农产品品牌建设，打造桓台县优势特色农业产业。 | 桓台县 人民政府 |
| 2 | *桓台县唐山镇国家级农业产业强镇 | 唐山镇人民政府 | 桓台县唐山镇 | 唐山镇投资5715.6余万元，建设小麦良种高产精准调控机械粒收技术研究与设备配套项目、MAP beSide农场建设项目、优质小麦产品加工技术提升项目、3万吨小麦智能仓储中心项目、粮食（小麦）高精尖社会化服务综合提升项目。 | 5715.6 | 2022.03- 2023.03 | 2022.03 | 915.6 | 依托淄博博信农业科技有限公司建设小麦良种高产精准调控机械粒收技术研究与设备配套项目，开展小麦良种高产精准调控机械粒收技术研究基地建设及小麦良种高产精准调控机械粒收技术研究设备配套; 依托桓台鑫泽农机专业合作社建设粮食（小麦）高精尖社会化服务综合提升项目，开展粮食高精尖作业机械示范推广基础设施建设，粮食高精尖作业机械示范推广设备与烘干设备配套。 | 桓台县 人民政府 |
| 3 | *山东沿黄肉牛优势特色产业集群续建项目 | 高青县人民政府 | 高青县 | 高青县开展沿黄肉牛优势特色产业集群建设，建设期3年，概算总投资3.25亿元。建设期内新建各类牛舍等69.5万平方米，购置精准饲喂、牧场数字化管理、育种实验室等仪器设备227台（套）；新建1万头/年肉牛屠宰加工厂1处；开展高青黑牛数字化平台建设，开发高青黑牛大数据平台软件。 | 32500 | 2021.07- 2023.12 | 2021.07 | 10000 | 推动开展高青县沿黄肉牛优势特色产业集群续建项目，设计子项目6个，总投资1亿元，重点开展养殖园区建设，计划扩建高青黑牛养殖圈舍20万平方米。 | 高青县 人民政府 |
| 4 | 高青黑牛规模化养殖园区建设 | 青城镇、花沟镇、木李镇 | 青城镇、花沟镇、木李镇 | 2023年计划总投资4143万元，在青城镇、花沟镇、木李镇建设及改造提升3处高青黑牛养殖园区占地213亩。 1.在青城镇建设博凯黑牛养殖园区，总投资970万元，占地49亩； 2.在花沟镇建设闫家村黑牛养殖园区，总投资1200万元，占地63亩； 3.在木李镇建设老董家养殖园区，总投资1973万元，占地101亩。 | 4143 | 2023- 2024 | 青城镇博凯黑牛养殖园区2023年2月；花沟镇闫家村黑牛养殖园区2023年1月；木李镇老董家养殖园区2023年4月。 | 4143 | 2023年计划总投资4143万元，在青城镇、花沟镇、木李镇建设及改造提升3处高青黑牛养殖园区占地213亩。 1.在青城镇建设博凯黑牛养殖园区，总投资970万元，占地49亩； 2.在花沟镇建设闫家村黑牛养殖园区，总投资1200万元，占地63亩； 3.在木李镇建设老董家养殖园区，总投资1973万元，占地101亩。 | 高青县 农业农村局 |
| 5 | 淄川区香菇发展“百村示范万户共富”工程 | 淄川区农业发展有限公司 | 淄川区 | 计划总投资3亿元，用2年左右时间，优先在山区库区100个村率先引领发展，高标准建设1000个智能香菇种植大棚，探索山区库区乡村产业振兴淄川路径。 | 30000 | 2023- 2025 | 2023.03 | 10000 | 完成西河北坪基地、罗村大窎桥基地大棚建设200个。 | 淄川区农业农村局、区直各相关部门、各相关镇办 |
| 6 | 山东金尚健康产业集团有限公司、齐艾产业园（山东）有限责任公司西河镇艾草全产业链三产融合项目 | 山东金尚健康产业集团有限公司、齐艾产业园（山东）有限责任公司 | 西河镇 | 1、建设艾草种植基地，利用试验区内房前屋后、地头堰边、草地和未利用地进行艾草种植；根据艾草产量和交易量给予村党支部领办合作社组织和劳务费用补贴。2、建设“药王谷”，打造轻文旅研游基地；3、打造孟子学堂--乡村振兴学堂，包含具备吃住学功能的教学培训基地和供乡村振兴专家论坛会议的“科技之家”，年培训不少于1000人次；4、建设综合科技楼、药膳餐厅、艾灸、温疗中心等，打造吃住游康养于一体的沉浸式康养体验游；5、非遗展示和销售中心（西河煎饼、苗峪槐米茶、艾草产品等），其中艾草种植基地和“药王谷”由社会资本出资；孟子学堂由省、市、区财政出资；综合科技楼等建筑主体由企业出资，部分内装由财政出资；非遗展示和销售中心建筑主体由社会资本出资，内配设施由市、区财政出资。2023年进行孟子学堂--乡村振兴学堂打造、非遗展示和销售中心建设。 | 2100 | 2023- 2025 | 2023.01 | 1400 | 打造百草园药王谷研学游基地；进一步完善孟子学堂——乡村振兴学院基础设施；完善药膳主题餐厅内部设施并投入使用；建设非遗展示和销售中心、综合科技楼、艾灸、温疗中心等主体建设。 | 淄川区农业农村局、西河镇人民政府 |
| 7 | 新希望六和（淄博）农业科技发展有限公司种猪新品种研发项目 | 新希望六和（淄博）农业科技发展有限公司 | 昆仑镇 | 种猪新品种引进、研发设备购置、育种、品种改良。 | 10700 | 2023- 2025 | 2023.03 | 5700 | 年内实现引进新品种1000头，研发设备购置。 | 淄川区农业农村局、昆仑镇人民政府 |
| 8 | 山东翔悦生态农业发展有限公司生猪养殖繁育续建项目 | 山东翔悦生态农业发展有限公司 | 寨里镇 | 项目主要建设5座猪舍，建筑面积2500平方米，孕猪舍5座，建筑面积2500平方米，分娩舍6座，建筑面积3000平方米，保育舍20座，建筑面积10000平方米，生长舍30座，建筑面积15000平方米，育成舍40座，建筑面积20000平方米，公猪舍4座，建筑面积2000平方米，饲料仓库1座，建筑面积3000平方米，消毒池1座，建筑面积150平方米，容积150立方米冷库1座，容积3500立方米沼气池，配套污水处理设备以及供水、供电设备。购置料塔、料线设备10套，安装刮粪机110套，安装风机水帘降温设备110组。 | 22000 | 2021.03-2024.03 | 2021.3 | 9100 | 续建：场地整平，5座种猪舍，配套污水处理设备以及供水、供电设备，购置料塔、料线设备一套，安装刮粪机4套，容积150立方米冷库1座；容积3500立方米沼气池。饲料厂：建设饲料拌合车间1栋，饲料仓库1栋，饲料拌合设施1套，烘干设备1套，包装设备1套，饲料运输车1辆。 | 淄川区农业农村局、寨里镇人民政府 |
| 9 | 新型鲜桃推广示范基地项目 | 淄博博池旅游发展有限公司与农科院郑州果树研究所合作 | 池上镇西池村、赵庄村、营子村 | 规划占地10000亩。2023年流转土地800亩，在西池村、赵庄村、营子村建成3个新品种蜜桃示范片区，至2025年累计完成1万亩蜜桃更新换代。 | 5000 | 2023- 2026 | 2023.02 | 2000 | 2023年流转土地800亩，在西池村、赵庄村、营子村建成3个新品种蜜桃示范片区 | 博山区农业农村局、池上镇人民政府 |
| 10 | 酒而久知数字精酿啤酒项目 | 淄博鸿丰源农业科技开发有限公司 | 山头街道竹林社区 | 购置34台新型生产设备；配套水、电等基础设施。 | 1000 | 2023.01-2024.01 | 2023.01 | 1000 | 购置34台新型生产设备；配套水、电等基础设施。 | 博山区农业农村局、山头街道办事处 |
| 11 | 预制食品国际经贸产业园项目 | 山东民生集团 | 源泉镇 北崮山村 | 地200亩，建筑面积12万平方米。主要建设冷链仓储中心、中央厨房、预制食品加工中心等。 | 80000 | 2023- 2026（暂定） | 2023.01 | 20000 | 建设冷库、仓储、加工车间完成园区场地硬化、配套设施，开展园区绿化工作。 | 博山区农业农村局、源泉镇人民政府 |
| 12 | 清康牧业肉牛养殖加工项目 | 山东清康牧业科技有限公司 | 周村区王村镇西阳夕村 | 占地30亩，建设肉牛加工车间、冷藏库，熟食加工生产车间，卫生防疫室等；购置安装高温处理设备、肉牛屠宰机械化生产线设备、熟食加工设备，卫检设备等。 | 5300 | 2022.10- 2023.12 | 2022.10 | 4000 | 建设肉牛屠宰加工车间、冷藏库等，购置安装高温处理设备、肉牛屠宰机械化生产线设备、熟食加工设备，卫检设备及无害化处理配套设施，配套建设水泵房等。 | 周村区 农业农村局 |
| 13 | 米特加（淄博）食品科技有限公司年产10万吨植物基肉制品生产基地项目 | 米特加（淄博）食品科技有限公司 | 周村区正阳路与新华大道交叉口西南 | 项目占地210亩，总建筑面积9万平方米，建设生产厂房、植物蛋白研究所、办公楼等，新上自动化流水生产线。 | 150000 | 2022.05- 2024.11 | 2022.05 | 15000 | 完成生产基地工程建设，进行设备安装调试。 | 周村区 农业农村局 |
| 14 | *绿色智慧·综合枢纽物流园区项目 | 山东万创物流发展有限公司 | 周村区永安街街道 | 项目总占地386亩，分三期建设，一期占地125亩，建设冷链仓储区，干、支线物流区，快递共享分拨中心，配套服务和大数据产业综合楼及展示中心五大功能区，集智慧冷链、统仓共配、大数据调度监管平台为一体；二期占地211亩，建设冷链仓储和干、支线物流仓储；三期占地50亩，建设冷链仓储、冷链分拨中心和配套服务功能区。 | 110000 | 2021.02- 2025.12 | 2021.02 | 20000 | 完成项目一期全部建设内容，正式开园。项目二期开工建设，包括综合能源港、智能仓储、冷链仓储和配套服务区等。 | 周村区 农业农村局 |
| 15 | 禾丰种业小麦高质高效重大新品种培育及产业化应用项目 | 淄博禾丰种业科技股份有限公司 | 朱台镇 | 项目主要建设8000亩育种、原种繁育基地和7万亩良种繁育基地。新上2个种子存储钢板仓并带配套设备，新上1套种子加工设备，建成后年增加约2000吨种子。 | 1000 | 2023- 2024 | 2023.03 | 400 | 主要建设8000亩育种、原种繁育基地和7万亩良种繁育基地。新上2个种子存储钢板仓并带配套设备，新上1套种子加工设备等 | 临淄区农业农村局 |
| 16 | 小麦专用粉加工技术改造项目 | 山东康浪河面业有限公司 | 凤凰镇 | 计划投资1500万元，使用土地面积约5亩。新增或改建建筑物总计约2810m2，购置环链刮板输送机、圆管绞龙、基粉仓、配粉仓、打包仓及自动包装线等设备85台（套）。利用原有公用工程并适当增加水、电、气（汽）公用工程。项目建成后，年可混配5万吨小麦专用粉。 | 1500 | 2023- 2024 | 2023.03 | 900 | 一期计划建设主体框架结构，建筑面积约2000m2，增加环链刮板输送机、圆管绞龙、粉仓及自动包装线等45台（套）。 | 临淄区 农业农村局 |
| 17 | *中国供销·淄博智慧冷链物流产业园二期项目 | 山东乐物冷链有限公司 | 淄博经开区 | 总建筑面积约29,722平米，主要建设立体冷库、立体常温库和分拣加工中心；配置制冷工程、高位货架、智能分拣加工机、数字化标准周转器具、多温区物流车等设备设施。 | 30000 | 2021- 2023 | 2021 | 3000 | 常温食材立体库、冷链食材立体库及中央厨房完成主体工程建设,配套设备设施安装到位，主要核心功能区启动内部测试运营。 | 南部生态产业新城发展中心农业农村事业部 |
|  | 合计 |  |  |  | 521538.6 |  |  | 112558.6 |  |  |

备注：带*的5个项目为2022年市级农业农村重点项目中的续建项目；2023年市级乡村产业振兴类重点项目共计29个，其中12个项目同时被纳入到2023年市级数字农业农村类重点项目中，此表不再重复列出。