附件3

2023年市级乡村建设类重点项目表

牵头科室：农村事业促进科               牵头领导：张浩                                单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  |  |  |  | 2023年计划 |  | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设 主体 | 建设 地点 | 建设目标及建设内容 | 计划 总投资 | 建设 周期 | 开工 时间 | 年度 投资计划 | 年度目标及建设内容 |  |
| 1 | *高青县木李乡村振兴齐鲁样板省级示范区奖补资金项目 | 高青县人民政府 | 高青县木李镇 | 主要建设木李学区中心幼儿园项目、人居环境整治项目、得益乳业续建项目、特色种植奖补项目4个。 | 1000 | 2022.10-2023.10 | 2022.10 | 1000 | 主要建设木李学区中心幼儿园项目、人居环境整治项目、得益乳业续建项目、特色种植奖补项目4个。 | 高青县 人民政府 |
| 2 | *沂源县鲁村沂河源乡村振兴齐鲁样板省级示范区奖补资金项目 | 沂源县人民政府 | 沂源县鲁村镇 | 主要实施凉泉村进村道路建设提升工程、姬家峪村黄烟基地道路建设工程、刘家庄村中心路沥青罩面工程、刘家庄村南进村主路硬化工程、刘家庄村口至乡村振兴学院及刘家庄水库大坝连接道路提升工程、刘家庄大坝西至龙子峪村黑山道路修建工程、龙子峪村北道路修建工程、刘家庄村大坝西广场公共厕所、鲁村镇徐家庄农贸暨水果交易市场提升工程、姬家峪村伏巴梨水果交易市场提升工程、姬家峪村200亩黄烟基地建设项目11个。 | 1000 | 2022.10-2023.10 | 2022.10 | 1000 | 主要实施凉泉村进村道路建设提升工程、姬家峪村黄烟基地道路建设工程、刘家庄村中心路沥青罩面工程、刘家庄村南进村主路硬化工程、刘家庄村口至乡村振兴学院及刘家庄水库大坝连接道路提升工程、刘家庄大坝西至龙子峪村黑山道路修建工程、龙子峪村北道路修建工程、刘家庄村大坝西广场公共厕所、鲁村镇徐家庄农贸暨水果交易市场提升工程、姬家峪村伏巴梨水果交易市场提升工程、姬家峪村200亩黄烟基地建设项目11个。 | 沂源县 人民政府 |
| 3 | *淄川区“硒谷琉园”乡村振兴齐鲁样板省级示范区创建项目 | 淄川区人民政府 | 淄川区龙泉镇、洪山镇 | 共实施百源富硒农业产业园项目、富硒小麦深加工基地项目、唐柏田园综合体项目等乡村产业发展类项目12个，乡村振兴齐鲁样板示范区综合服务中心等村级组织发展类项目2个，富硒产业路提升改造项目、般河综合治理项目、张台线改造项目等乡村建设类项目16个，民生综合服务中心项目、新时代文明实践站项目等乡村治理类项目3个，民宿开发项目等农村改革类项目2个，农民增收项目1个。 | 249123 | 2022.12-2024.12 | 2022.12 | 25800 | 完成农村污水管网、供水管网、硒谷琉园直播基地、全域美丽乡村、元绪富硒产业等10个项目建设。完成百源富硒农业产业园项目、唐柏田园综合体项目、富硒产业路提升改造项目、般河综合治理、田庄村进村道路提升改造、水上观光、荒山绿化等19个项目2023年度建设任务。 | 淄川区 人民政府 |
| 4 | *桓台县“数智农业”乡村振兴齐鲁样板省级示范区创建项目 | 桓台县人民政府 | 桓台县果里镇 | 共实施国家粮食储存研究院齐鲁分院建设项目、凯盛浩丰智慧农业项目等乡村产业发展类项目4个，桓台县委党校新校区室外设施及配套工程、桓台乡村振兴学院等村级组织发展类项目3个，村庄基础设施与人居环境提升工程、农村生活污水综合治理项目等乡村建设类项目5个，民俗文化交流中心项目、新时代文明实践场所提升项目等乡村治理类项目4个，乡村民俗旅游综合体项目、农家乐与基础设施提升项目等农民增收类项目3个，农村改革类项目1个。 | 20660 | 2022.12-2024.12 | 2022.12 | 13000 | 完成乡村产业提档升级、农村生活污水治理、美丽河湖沿河道路及生态环境提升、学校基础设施改造提升、民俗文化交流中心、新时代文明实践场所提升、平安乡村设备提升、楼里村信用超市、乡村民俗旅游综合体、农家乐与基础设施提升等 10个项目。完成国家粮食储存研究院齐鲁分院建设项目、凯盛浩丰智慧农业项目、果里镇农产品市场及配套设施建设、桓台县委党校新校区室外设施及配套工程、桓台乡村振兴学院、党员干部培训、雨污管网改造、高素质农民培训、农产产权交易平台等9个项目2023年度建设任务。 | 桓台县 人民政府 |
| 5 | *乡村振兴精品片区 | 博山区域城镇红叶柿岩、周村区凤凰山（王村镇、南郊镇）、临淄区朱台镇、沂源县燕崖镇 | 博山区域城镇红叶柿岩、周村区凤凰山（王村镇、南郊镇）、临淄区朱台镇、沂源县燕崖镇 | 乡村振兴精品片区侧重于“五大振兴”，着力培育村庄经营或农文旅融合能力。4个精品片区涉及村庄31个、0.91万户、2.78万人，涵盖面积62.67平方公里，总投资65000万元。项目验收通过后，每个奖补3000万元。 | 65000 | 2022.03-2024.03 | 2022.03 | 33100 | 继续开展好4个乡村振兴精品片区，组织区县认真编制年度创建方案，谋划好年度建设任务，按照实施方案要求确保年底前完成建设任务，按照产业、人才、文化、生态、组织振兴要求，打造全省有一定影响力的示范典型。 | 博山区域城镇红叶柿岩、周村区凤凰山（王村镇、南郊镇）、临淄区朱台镇、沂源县燕崖镇 |
| 6 | *全域美丽乡村 | 淄川区龙泉镇、临淄区凤凰镇、桓台县起凤镇、沂源县东里镇、文昌湖区萌水镇 | 淄川区龙泉镇、临淄区凤凰镇、桓台县起凤镇、沂源县东里镇、文昌湖区萌水镇 | 全域美丽乡村侧重农村基础设施建设，要求项目覆盖到每个村庄，结合全域公园城市创建，集中建设一批村头公园。5个全域美丽乡村涉及160个村、7.42万户、22.7万人，总投资23400万元。项目验收通过后，每个奖补1500万元。 | 23400 | 2022.03-2024.03 | 2022.03 | 9900 | 继续开展好5个全域美丽乡村创建，组织区县认真编制年度创建方案，谋划好年度建设任务，按照实施方案要求确保年底前完成建设任务。全域美丽乡村按照“生态、洁净、整齐、美丽”要求，加快农村基础设施建设，全面提升乡村建设水平。 | 淄川区龙泉镇、临淄区凤凰镇、桓台县起凤镇、沂源县东里镇、文昌湖区萌水镇 |
| 7 | *2022年度省级美丽乡村示范村 | 淄川区、 博山区、周村区、临淄区、桓台县、高青县、沂源县、经开区、文昌湖区 | 淄川区、 博山区、周村区、临淄区、桓台县、高青县、沂源县、经开区、文昌湖区 | 实施淄川区龙泉镇龙四村等26个省级美丽乡村示范村建设，改善村庄基础设施，提升村庄环境，推动乡村产业、文化、生态、组织、人才振兴。 | 6579 | 2022.03-2023.10 | 2022.03 | 6432 | 按照省级美丽乡村示范村创建标准，完善项目实施方案，根据区县、镇办有关规定进行招投标，按照实施方案及推进步骤完成年度建设任务，通过修建村内道路、生活污水垃圾治理、修建文化广场等措施，建成基础设施优、村庄环境美、乡风文明好、基层基础实的省级美丽乡村示范村。 | 淄川区、 博山区、周村区、临淄区、桓台县、高青县、沂源县、经开区、文昌湖区 |
| 8 | 2023年度省级美丽乡村示范村 | 淄川区、博山区、周村区、临淄区、桓台县、高青县、沂源县、高新区、经开区、文昌湖区各实施主体 | 淄川区、博山区、周村区、临淄区、桓台县、高青县、沂源县、高新区、经开区、文昌湖区各创建示范村 | 实施26个省级美丽乡村示范村建设项目，改善农村基础设施，提升村容村貌，推动乡村产业、文化、生态、组织、人才振兴。 | 6000 | 2023- 2024 | 2023.05 | 2500 | 摸底区县项目实施意向，分配项目指标。组织各区县参照建设标准制定实施方案，按方案序时推进项目建设。 | 淄川区、博山区、周村区、临淄区、桓台县、高青县、沂源县、高新区、经开区、文昌湖区各农业农村部门 |
|  | 合计 |  |  |  | 372762 |  |  | 92732 |  |  |

备注：带*的7个项目为2022年市级农业农村重点项目中的续建项目。